Кировская районная администрация

(исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района

“Город Киров и Кировский  район”

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### _05 мая 2025 г.__                                                                                                  № _576_

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов Кировского района Калужской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь ст.7 Устава муниципального района «Город Киров и Кировский район, Кировская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026  годов Кировского района Калужской  области (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит  размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров и Кировский район».

Глава Кировской

районной администрации                                                                              И.Н. Феденков

Приложение к

постановлению Кировской

районной администрации

от _05.05.2025__№ _576_

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

Кировского района Калужской области

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Сумма финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: Калужская область, Кировский район, в/г Шайковка (1,426 п.м.) | с 10.05.2025г по 15.08.2025г | 27 133 805, 47 | Кировская районная администрация |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной, расположенной по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Жмакина 5а (162 п.м.) | До 01.09.2025 | 6 379 008,32 | Кировская районная администрация |
| 3 | Подготовка объектов теплоснабжающей организации ООО «Кировтеплоэнерго» (Котельные: №1, №2,№3,№5,№6,№7,№8,№9, №10,№12,№16,№17 согласно плану подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг.) | 2-3 кв. 2025г | - | Генеральный директор ООО «Кировтеплоэнерго» Абраменков Д.В. |
| 4 | Подготовка объектов теплоснабжающей организации МУП «Коммунальное хозяйство» в/г Шайковка Калужской области (котельная, ЦТП, сети, согласно плану подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг.) | 20.09.2025г | - | Директор МУП «КХ» Серегин В.В. |
| 5 | Подготовка объектов теплоснабжающей организации МУП «Коммунальное хозяйство» г.Киров (котельные: д/с «Сказка», д.Буда, с.Фоминичи Калужской области, согласно плану подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг.) | 01.08.2025 | - | Директор МУП «КХ» Серегин В.В. |
| 6 | Подготовка объектов теплоснабжающей организации ООО «Ульяновские тепловые сети» (котельная №14 по ул.Плеханова г. Киров согласно плану подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг.) | 2-3 кв. 2025 | - | Генеральный директор ООО «Ульяновские тепловые сети» Лысенко В.И. |