ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Для улучшения качества питьевой воды в 2020 году проведены работы на сумму 6,2 млн. руб.:

Ремонт водопровода- по ул. Жмакина  протяженностью -260 м.

Ремонт канализации - по ул.Чкалова (к домам 58 и 60А) и в пос.Санатория Нагорное СП «Село Воскресенск» общей протяженностью 1,076.

В сельских поселениях (Тешевичи, Коновка, Волое) проведены работы по устройству трех новых питьевых колодцев.

Установлена пятая накопительная емкость питьевой воды на водозаборе ул.Гоголя.

Закуплена водопроводная труба для проведения водопровода жителями улиц: Заозерная, Плеханова, Ст. Разина, Фокина   (4 000 п.м.)

Для улучшения качества питьевой воды в шахтных колодцах г. Кирова и района проведены работы по чистке и ремонту 42 питьевых колодцев. Это чистка, замена верхов, устройство ограждения, устройство скамьи.

Отремонтировано придомовых канализационных смотровых колодцев – 12 шт.

Установлено новых крышек на канализационные колодцы – 14 шт.

Ежедневно проводятся работы по прочистке засоров канализационных сетей.

ТЕПЛО

Кировский район ежегодно принимает активное участие в программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» в рамках реализации муниципальной программы «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район».

По данной программе в 2020 году были проведены работы по замене ветхих тепловых сетей от котельных: 1, 2, 3, 6 общей протяженностью 3,223км на сумму 25,5 млн.руб.

ДОРОГИ

В 2020 году в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства» на дорогах муниципального района «Город Киров и Кировский район» на зимнее и летнее содержание автодорог (грейдирование, частичная подсыпка, укладка водопропускных труб под дорогами, расчистка автодорог от снега и т.д.) было выделено 13 млн. рублей.

Отремонтировано в 2020 году:

Восстановление асфальтового покрытия - 9,5 км на сумму – 89,834 млн.руб.

Улицы: Строительная, К.Маркса, Свердлова, Некрасова-Калинина, от Островского до ж/д переезда, Ленина- пер. Гоголя, 3Интернационал, участок Луначарского, участок Пролетарской, стоянка для МРЭО

Ремонт дорог путем отсыпки  щебнем общей - 2 км. на сумму 7,174 млн.руб. пер.Тимирязева, пер.Жмакина

Проведен  ямочный ремонт асфальтобетонных дорог общей площадью 1413 м2 на сумму 1,026 млн.руб.

Проведены работы по нанесению дорожной разметки  на сумму 0,954 млн.руб.

Выполнена поставка дорожных знаков в количестве 250 шт. 0,263 млн.руб.

Проведено устройство искусственных неровностей по городу 506 м2 на сумму 0,4 млн.руб.

Произведена установка ограждений в зоне пешеходного перехода на ул.Луначарского 200 м.п. на сумму 0,388 млн.руб.

Проведена разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог улично-дорожной сети  и технических паспортов (103 дороги) г. Кирова Калужской области на сумму 0,8 млн.руб.

Проведена установка светофоров типа Т-7 (ул.Ленина, Плеханова, Заводская, Болдина)

Установлена дополнительная стрелка на светофорном объекте на больничном перекрестке

Установлены дополнительные пешеходные секции на светофорных объектах.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Киров» в 2020 году на содержание и техническое обслуживание уличного освещение было выделено 3,5 млн.руб.

В 2020 году выполнены работы по замене старого провода уличного освещения на провод-СИП, а так же проведены работы по восстановлению уличного освещения после проведения работ по реконструкции электрических сетей организацией КРЭС:

- заменено ламп – 243 шт.

- подвеска кабель-сип – 3,2 км.

- произведена установка дополнительных и замена существующих светильников  - 278 шт.

- установлено дополнительно опор – 13 шт.