Информация об энергосбережении и повышении энергетической

эффективности в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район»                        за 9 месяцев 2023г.

Предоставляю информацию о реализации программы за 9 месяцев 2023г.:

| Наименование муниципального образования | Вид работ и адрес (место) проведения работ, а также указать протяженность в 2-х трубном исчислении - для линейных объектов | Сметная стоимость (начальная цена контракта), (руб). | Стоимость работ по контракту, (руб). | Сумма экономии, (руб). | Проведение конкурсных процедур (на какой стадии) | №, дата заключения контракта | Дата начала проведения работ | % выполнения работ | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение "Город Киров" | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №3 (Калужская область, г. Киров, ул.Жмакина) 283 п.м | 7 397 570,40 | 6 023 110,65 | 1 374 459,75 | процедура завершена Протокол подведения итогов электронного аукциона от 22.12.2023 | № 01373000 31922000207 от 09.01.2023 ООО "Техносервис" г.Киров | 15.05.2023г. | 100% | 31.07.2023г. |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Система теплоснабжения г. Киров». Котельная №3, по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Жмакина 5а | 13 419 637,03 | 13 419 637,03 | 0,00 | процедура завершена Протокол подведения итогов электронного аукциона от 07.12.2023 | № 01373000 31922000197 от 19.12.2023 ООО "ПромТехЭнрго" г.Брянск | 15.05.2023г. | 100% | 31.07.2023г. |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №2 (г.Киров, ул.К.Маркса) 10 п.м, диаметр 325 | 1 287 184,33 | 1 196 252,30 | 90 932,03 | процедура завершена Протокол подведения итогов электронного аукциона от 13.03.2023 | № 01373000 31923000021 от 24.03.2023 ООО "Техносервис" г.Киров | 15.06.2023 | 100% | 17.07.2023 |
| ИТОГО: |  | 22 104 391,76 | 20 638 999,98 | 1 465 391,78 |  |  |  | 100% |  |

Установленных Кировской районной администрацией в области регулирования тарифов требований к программам в области энергообеспечения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, обобщенные по видам деятельности указанных организаций, по состоянию на 01.10.2023г. нет

По состоянию на 01.10.2023г. энергосервисные договоры (контракты)  для муниципальных нужд не заключались.

Данных об объеме планируемой экономии энергетических ресурсов при исполнении таких договоров (контрактов) нет.

По состоянию на 01.10.2023г. были приняты следующие муниципальные нормативные акты об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности:

- Постановление Кировской районной администрации от 23.01.2023 №85 «О внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от 02.12.2019 №1315 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Киров»;

- Постановление Кировской районной администрации от 06.02.2023 №161 «О внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от 04.02.2019 №172 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район»;

- Постановление Кировской районной администрации от 31.08.2023 №1039 «О внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от 04.02.2019 №172 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район»;

- Постановление Кировской районной администрации от 31.08.2023 №1038 «О внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от 02.12.2019 №1315 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Киров».

Информация о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде по состоянию на 01.10.2023г:

| 1 квартал 2023г. ( 01.01.2023 по 31.03.2023г) (отчетный период) |
| --- |
| № п/п | Наименование выполненных мероприятий | Адрес МКД* | Финансовые затраты за период с 01.01.2023 по 31.03.2023г., тыс. руб |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | Диагностика состояния, промывка трубопроводов и стояков системы отопления | ул.Жмакина д.1А |  |  |  |  |
|  |  | ул.Жмакина д.4 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Ленина д.31 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Жмакина д.39 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.7А |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.27А |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.54 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Фурманова д.3 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Шелаева д.1 |  |  |  |  |
|  |  | Итого домов, шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. |
| 1.3 | Изоляция трубопроводов системы отопления, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материалов | ул.Ленина д.27 |  |  |  |  |
|  |  | Итого домов, шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. |
| 1.5 | Замена эксплуатируемых в местах общего пользования ламп накаливания энергоэффективными лампами, автоматическое управление освещением | ул.К.Маркса д.34 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Чернышевского д.27 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Шелаева д.1 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Гагарина д.23 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Жмакина д.12 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Набережная д.7 |  |  |  | 33,049 |
|  |  | ул.Пролетарская д.56 |  |  |  | 135,6 |
|  |  | ул.Шелаева д.6 |  |  |  | 31,1021 |
|  |  | ул.Жмакина д.74 |  |  |  |  |
|  |  | Итого домов, шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. |
| 1.6 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверей | ул.Гоголя д.106 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Заводская д.7 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Фурманова д.3 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Шелаева д.1 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.27А |  |  |  |  |
|  |  | пер.Циолковского д.10 |  |  |  | 11,543 |
|  |  | Итого домов, шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. |
| 1.7 | Установка дверей и заслонок в проемах (продухи, слуховые окна) подвальных и чердачных помещений | ул.Пролетарская д.27А |  |  |  |  |
|  |  | ул.Кондратюка д.6 |  |  |  |  |
|  |  | Итого домов, шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. |
| 1.9 | Утепление чердачных перекрытий | ул.Жмакина д.10 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.17 |  |  |  |  |
|  |  | Итого домов, шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. |
| 2.3 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы холодного водоснабжения | ул.Пролетарская д.7А |  |  |  |  |
|  |  | ул.Чернышевского д.27 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Гагарина д.20 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Строительная д.5 |  |  |  | 2,5 |
|  |  | ул.Фурманова д.5 |  |  |  | 1,3 |
|  |  | Итого домов, шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. |
| 2.4 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | ул.Гагарина д.21 |  |  |  |  |
|  |  | пер.Жмакина д.30 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Гоголя д.108 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Гоголя д.106 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.27А |  |  |  |  |
|  |  | ул.Жмакина д.12 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Жмакина д.2 |  |  |  |  |
|  |  | ул.К.Маркса д.30 |  |  |  | 3,34785 |
|  |  | ул.Шелаева д.6 |  |  |  | 3,34785 |
|  |  | ул.Строительная д.20 |  |  |  | 8,75964 |
|  |  | Итого домов, шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. |
| 2.8 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | ул.Пролетарская д.7А |  |  |  |  |
|  |  | Итого домов, шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. |
| 2.9 | Утепление подвального, чердачного помещений | ул.Жмакина д.10 |  |  |  |  |
|  |  | Итого домов, шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. |

| 2 квартал 2023г. ( 01.04.2023 по 30.06.2023г) (отчетный период) |
| --- |
| № п/п | Наименование выполненных мероприятий | Адрес МКД* | Финансовые затраты за период с 01.01.2023 по 31.03.2023г., тыс. руб |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | Диагностика состояния, промывка трубопроводов и стояков системы отопления | ул.Жмакина д.1А |  |  |  |  |
|  |  | ул.Жмакина д.4 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Ленина д.31 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Жмакина д.39 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.7А |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.27А |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.54 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Фурманова д.3 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Шелаева д.1 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Жмакина д.1 В |  |  |  |  |
|  |  | ул.Гагарина д.35 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Жмакина д.1 Г |  |  |  |  |
|  |  | ул.Жмакина д.29 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Жмакина д.51 А |  |  |  |  |
|  |  | ул.Жмакина д.31 |  |  |  |  |
|  |  | ул.К. Маркса д.15 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Набережная д.6 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.21 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.23 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.25 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.27 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.33 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.39 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.44 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.56 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пушкина д.6 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пушкина д.24 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Строительная д.5 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Строительная д.7 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Строительная д.16 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Строительная д.18 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Строительная д.20 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Строительная д.26 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Фурманова д.5 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Фурманова д.10 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Фурманова д.14 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Шелаева д.3 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Шелаева д.6 |  |  |  |  |
|  |  | Итого домов, 38 шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. |
| 1.5 | Замена эксплуатируемых в местах общего пользования ламп накаливания энергоэффективными лампами, автоматическое управление освещением | ул.Октябрьская д.2 б |  |  |  | 0,9492 |
|  |  | ул.К.Маркса д.36 |  |  |  | 0,1356 |
|  |  | Итого домов, 2 шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | 1,0848 |
| 1.6 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверей | ул.Гагарина д.23 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Жмакина д.15 |  |  |  |  |
|  |  | ул.К. Маркса д.34 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пролетарская д.7А |  |  |  |  |
|  |  | Итого домов, шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. |
| 1.7 | Установка дверей и заслонок в проемах (продухи, слуховые окна) подвальных и чердачных помещений | ул.Жмакина д.15 |  |  |  |  |
|  |  | Итого домов, шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. |
| 2.3 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы холодного водоснабжения | ул.К.Маркса д.10 |  |  |  | 3,57403 |
|  |  | ул.Жмакина д.29 |  |  |  | 3,57403 |
|  |  | ул.Строительная д.5 |  |  |  | 3,57403 |
|  |  | ул.Пролетарская д.62 |  |  |  | 3,62803 |
|  |  | ул.Пролетарская д.27 |  |  |  | 26,62343 |
|  |  | Итого домов, 5 шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | 40,97355 |
| 2.4 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | ул.Жмакина д.1 г |  |  |  | 3,13284 |
|  |  | ул.Строительная д.18 |  |  |  | 3,48244 |
|  |  | Итого домов, шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | 6,61528 |
| 2.9 | Утепление подвального, чердачного помещений | ул.Ленина д.27 |  |  |  | 8 |
|  |  | Итого домов, шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | 8 |

| 3 квартал 2023г. ( 01.07.2023 по 30.09.2023г) (отчетный период) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выполненных мероприятий | Адрес МКД* | Финансовые затраты за период с 01.01.2023 по 31.03.2023г., тыс. руб |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Перечень обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |
| 1.1 | Балансировка системы отопления с установкой запорной арматуры (задвижек, вентилей, клапанов) | 1. Пролетарская 44 А |  |  |  | 17 |
|  |  | 2. Бебеля 1А |  |  |  | 17 |
|  |  | 3. Жмакина 47 |  |  |  | 17 |
|  |  | 4. Пролетарская 17 |  |  |  | 17 |
|  |  | 5. Жмакина 33 |  |  |  | 17 |
|  |  | 6. Жмакина 35 |  |  |  | 17 |
|  |  | Итого домов, 6 шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | 102 |
| 1.2 | Диагностика состояния, промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1. ул.Жмакина 1 А |  |  |  | 1 |
|  |  | 2. ул.Ленина 31 |  |  |  | 1 |
|  |  | 3. ул.Фурманова 3 |  |  |  | 1 |
|  |  | 4. ул.Шелаева 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 5. ул.Жмакина 39 |  |  |  | 1 |
|  |  | 6. ул.Пролетарская 27А |  |  |  | 1 |
|  |  | 7. ул.Пролетарская 54 |  |  |  | 1 |
|  |  | 8. улПролетарская 7А |  |  |  | 1 |
|  |  | 9. ул.Фурманова 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 10. ул.Шелаева 10 |  |  |  | 1 |
|  |  | 11. ул.Пушкина 18 |  |  |  | 1 |
|  |  | 12. ул.Пушкина 18А |  |  |  | 1 |
|  |  | 13. Пролетарская 44 А |  |  |  | 44,67 |
|  |  | 14. Пролетарская 38 |  |  |  | 44,67 |
|  |  | 15. Пролетарская 42 |  |  |  | 44,67 |
|  |  | 16. Пролетарская 46 |  |  |  | 44,67 |
|  |  | 17. Пролетарская 17 |  |  |  | 44,67 |
|  |  | 18. Бебеля 1А |  |  |  | 44,67 |
|  |  | 19. ул.Фурманова 3А |  |  |  | 44,67 |
|  |  | 20. ул.Фурманова 7 |  |  |  | 44,67 |
|  |  | 21. ул.Фурманова 12 |  |  |  | 44,67 |
|  |  | 22. Жмакина 33 |  |  |  | 44,67 |
|  |  | 23. Жмакина 35 |  |  |  | 44,67 |
|  |  | 24. Жмакина 47 |  |  |  | 44,67 |
|  |  | 25. ул.Ленина 18 |  |  |  | 44,67 |
|  |  | 26. ул.Ленина 27 |  |  |  | 44,67 |
|  |  | 25. ул. Чурилина 2А |  |  |  | 44,67 |
|  |  | 26. Жмакина 1Б |  |  |  | 1 |
|  |  | 27. Жмакина 18 |  |  |  | 1 |
|  |  | 28. Жмакина 51 |  |  |  | 1 |
|  |  | 29. Жмакина 70 |  |  |  | 1 |
|  |  | 30. пер.Жмакина 28 |  |  |  | 1 |
|  |  | 31. Пролетарская 52 |  |  |  | 1 |
|  |  | 32. Заводская 2А |  |  |  | 1 |
|  |  | 33.Пушкина 11 |  |  |  | 1 |
|  |  | 33.Пушкина 11А |  |  |  | 1 |
|  |  | 33.Пушкина 16 |  |  |  | 1 |
|  |  | 33.Пушкина 20 |  |  |  | 1 |
|  |  | 34. улК.Маркса 31 |  |  |  | 1 |
|  |  | 35.пер.Некрасова 39 |  |  |  | 1 |
|  |  | Итого домов, 35 шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | 695,05 |
| 1.3 | Изоляция трубопроводов системы отопления, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материалов | 1. Пролетарская 44 А |  |  |  | 14,86 |
|  |  | 2. Пролетарская 38 |  |  |  | 14,86 |
|  |  | 3. Пролетарская 42 |  |  |  | 14,86 |
|  |  | 4. Пролетарская 46 |  |  |  | 14,86 |
|  |  | 5. Пролетарская 17 |  |  |  | 14,86 |
|  |  | 6. Бебеля 1А |  |  |  | 14,86 |
|  |  | 7. Ленина 27 |  |  |  | 14,86 |
|  |  | Итого домов, 7 шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | 104,02 |
| 1.5 | Замена эксплуатируемых в местах общего пользования ламп накаливания энергоэффективными лампами, автоматическое управление освещением | 1. ул.Кондратюка 4 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2. улК.Маркса 34 |  |  |  | 1 |
|  |  | 3. улЖмакина 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 4. ул.Шелаева 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 5. ул.Жмакина 1Д |  |  |  | 1 |
|  |  | 6. улЛенина 31 |  |  |  | 1 |
|  |  | 7. ул.Октябрьская 2Б |  |  |  | 271,2 |
|  |  | 8. Пролетарская 64 |  |  |  | 135,6 |
|  |  | 9. ул.Шелаева 6 |  |  |  | 135,6 |
|  |  | Итого домов, 9 шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | 548,4 |
| 1.6 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверей | 1. пер.Гоголя 11 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2. Пролетарская 42 |  |  |  | 7 |
|  |  | 3. Профсоюзная 2 |  |  |  | 7 |
|  |  | Итого домов, 3 шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | 15 |
| 1.8 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1. Пролетарская 44А |  |  |  | 5 |
|  |  | 2. Бебеля 1Б |  |  |  | 5 |
|  |  | Итого домов, 3 шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | 10 |
| 2.3 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы холодного водоснабжения | 1. ул.Жмакина 49 |  |  |  | 3,5312 |
|  |  | 2. ул.Пролетарская 23 |  |  |  | 3,57409 |
|  |  | 3. ул.Пушкина 6 |  |  |  | 3,57409 |
|  |  | Итого домов, 3 шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | 10,67938 |
| 2.4 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1. ул.К.Маркса 34 |  |  |  | 1 |
|  |  | 2. Бебеля 1 А |  |  |  | 60 |
|  |  | 3. ул.К.Маркса 30 |  |  |  | 3,87587 |
|  |  | Итого домов, 3 шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | 64,87587 |
| 2.7 | Остекление подъездных окон низкоэмиссионными стеклами | 1. Пролетарская 44А |  |  |  | 1,5 |
|  |  | 2. Бебеля 1Б |  |  |  | 1,5 |
|  |  | Итого домов, 2 шт. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | 3 |

| Д А Н Н Ы Е |
| --- |
| об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов |
| на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» за 3 квартал 2023 год |
| Код муниципального образования по ОКТМО | Наименование ресурса | Ед. изм. | Объем производства | Объем потребления на собственные нужды | Объем полезного отпуска |
| 29614000 | Тепловая энергия | Гкал | 1 898,7 |  | 1 797,801 |
|  | Электрическая энергия | кВт·ч | 12 923 374 |  | 11 935 384 |
|  | Жидкое топливо | т у.т. |  |  |  |
|  | Газ | м3 | 4 662 000 |  | 4 662 000 |
|  | Вода | м3 | 329 610 |  | 314 140 |
|  | Прочие | т у.т. |  |  |  |

| Д А Н Н Ы Е |
| --- |
| об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| объектов жилищного фонда Кировский муниципальный район за 9 месяцев 2023 год |
| Код муниципа льного образования по ОКТМО | Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Количество приборов учета, введенных в эксплуатацию |
| 29614000 | Число многоквартирных домов - всего из них оснащено коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: | 393 | 393 | 446 |
|  | холодной воды | 277 | 20 | 20 |
|  | горячей воды | 30 | 6 | 6 |
|  | отопления | 60 | 27 | 27 |
|  | электрической энергии | 393 | 393 | 393 |
|  | газа |  |  |  |
|  | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) - всего из них оснащено индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: | 9230 | 9230 | 17593 |
|  | холодной воды | 3293 | 1920 | 1920 |
|  | горячей воды |  |  |  |
|  | отопления |  |  |  |
|  | электрической энергии | 9230 | 9230 | 9230 |
|  | газа | 6724 | 6443 | 6443 |

| Количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической эффективности, |
| --- |
| средние показатели энергетической эффективности вводимых в эксплуатацию зданий, строений и сооружений, данные о выполнении требований |
| об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов, количество многоквартирных домов, |
| вводимых в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта, относимых к разным классам |
| Кировский муниципальный район за 9 месяцев 2023 года |
| Код муниципального образования по ОКТМО | Количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию, - всего | В том числе | Количество жилых домов в муниципальном образовании | Количество жилых домов с выполненными требованиями об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном образовании | Количество многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта, относимых к разным классам |
|  |  | количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической эффективности | количество зданий, строений и сооружений с показателями энергетической эффективности, соответствующими базовым показателям (нормируемым удельным расходам энергии) | количество зданий, строений и сооружений с удельными расходами энергии ниже базового уровня |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |
| 29614000 | 30 | 29 |  |  | 9623 | 9623 |  |  |  |  |  |  |  |