Информация об энергосбережении и повышении энергетической

эффективности в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район»                        за 1 квартал 2021г.

Предоставляю информацию о реализации программы за 1 квартал 2021г.:

| Вид работ и адрес (место) проведения работ, протяженность в 2-х трубном исчислении - для линейных объектов | Сметная стоимость (начальная цена контракта), тыс. руб. | Стоимость работ по контракту, тыс. руб. | Сумма экономии, тыс. руб. | Подрядчик | % выполнения работ | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №10 ГБУЗ КО «ЦМБ № 1» (386 м) | 6 443,61 | 5 058,24 | 1 385,38 | ОО "Уют-Сервис" |  | 28.06.2021 (50 кал. дней) |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №1 (Калужская область, г.Киров, ул.Гагарина) (187 м) | 5 862,63 | 5 393,62 | 469,01 | ООО "Кировэнергосервис" |  | 23.06.2021 (45 дней) |
| Техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Система теплоснабжения г.Киров". Котельная №1, по адресу: Калужская область, г.Киров, ул.Гагарина, д.29А | 6 041,28 | 3 835,43 | 2 205,85 | ООО "Кировэнергосервис" |  | 04.07.2021 (50 дней) |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №2 (Калужская область, г.Киров, ул.К.Маркса): от ТК№24 до ТК №36 (90м) | 3 218,32 |  |  | Прием заявок с 29.04.2021 по 20.05.2021 Аукцион 20.05.2021 |  |  |
|  | 21 565,85 | 14 287,29 | 4 060,24 |  |  |  |

Муниципальные контракты в стадии исполнения.

Установленных Кировской районной администрацией в области регулирования тарифов требований к программам в области энергообеспечения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, обобщенные по видам деятельности указанных организаций, по состоянию на 01.04.2021г. нет

По состоянию на 01.04.2021г. энергосервисные договоры (контракты)  для муниципальных нужд не заключались.

Данных об объеме планируемой экономии энергетических ресурсов при исполнении таких договоров (контрактов) нет.

По состоянию на 01.04.2021г. были приняты следующие муниципальные нормативные акты об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности:

- постановление Главы Кировской районной администрации от 11.02.2021 №151 «О внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от 02.12.2019 №1315 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Киров» (размещено на официальном сайте Кировской районной администрации);

- постановление Главы Кировской районной администрации от 11.02.2021 №150 «О внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от 04.02.2019 №172 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район» (размещено на официальном сайте Кировской районной администрации);

Информация о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде по состоянию на 01.04.2021г:

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде не проводились.

| Д А Н Н Ы Е |
| --- |
| об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов |
| на территории Кировский муниципальный район за 1 квартал 2021 года |
| Код муниципального образования по ОКТМО | Наименование ресурса | Ед. изм. | Объем производства | Объем потребления | Объем полезного отпуска |
| 29614000 | Тепловая энергия | Гкал | 46 887,57 | 41 929,805 | 41 929,805 |
|  | Электрическая энергия | кВт·ч | 19 682 727 | 17 338 094 | 17 338 094 |
|  | Жидкое топливо | т у.т. |  |  |  |
|  | Газ | м3 | 30 622 000 | 30 621 999 | 30 621 999 |
|  | Вода | м3 | 470 861 965 | 453 585 670 | 453 585 670 |
|  | Прочие | т у.т. |  |  |  |

| Д А Н Н Ы Е |
| --- |
| об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| объектов жилищного фонда Кировский муниципальный район за 1 квартал 2021 года |
| Код муниципа льного образования по ОКТМО | Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Количество приборов учета, введенных в эксплуатацию |
| 29614000 | Число многоквартирных домов - всего из них оснащено коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: | 360 | 360 | 413 |
|  | холодной воды | 244 | 20 | 20 |
|  | горячей воды | 11 | 6 | 6 |
|  | отопления | 27 | 27 | 27 |
|  | электрической энергии | 360 | 360 | 360 |
|  | газа |  |  |  |
|  | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) - всего из них оснащено индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: | 9 227 | 9 227 | 17 355 |
|  | холодной воды | 3 197 | 1 829 | 1 829 |
|  | горячей воды |  |  |  |
|  | отопления |  |  |  |
|  | электрической энергии | 9 227 | 9 227 | 9 227 |
|  | газа | 6 605 | 6 299 | 6 299 |

| Количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической эффективности, |
| --- |
| средние показатели энергетической эффективности вводимых в эксплуатацию зданий, строений и сооружений, данные о выполнении требований |
| об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов, количество многоквартирных домов, |
| вводимых в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта, относимых к разным классам |
| Кировский муниципальный район за 1 квартал 2021 год |
| Код муниципального образования по ОКТМО | Количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию, - всего | В том числе | Количество жилых домов в муниципальном образовании | Количество жилых домов с выполненными требованиями об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном образовании | Количество многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта, относимых к разным классам |
|  |  | количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической эффективности | количество зданий, строений и сооружений с показателями энергетической эффективности, соответствующими базовым показателям (нормируемым удельным расходам энергии) | количество зданий, строений и сооружений с удельными расходами энергии ниже базового уровня |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |
| 29614000 | 17 | 16 |  |  | 9587 | 9587 |  |  |  |  |  |  |  |