Информация об энергосбережении и повышении энергетической

эффективности в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район»                        за 9 месяцев 2021г.

Предоставляю информацию о реализации программы за 9 месяцев 2021г.:

| Вид работ и адрес (место) проведения работ, а также указать протяженность в 2-х трубном исчислении - для линейных объектов | Сметная стоимость (начальная цена контракта), тыс. руб. | Стоимость работ по контракту, тыс. руб. | Сумма экономии, тыс. руб. | Проведение конкурсных процедур (на какой стадии) | % выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №10 ГБУЗ КО «ЦМБ № 1» (386 м) | 6 443,61 | 5 194,72 | 1 248,89 | Победитель аукциона ООО "Уют-Сервис" | 100% |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №1 (Калужская область, г.Киров, ул.Гагарина) (187 м) | 5 862,63 | 5 683,91 | 178,73 | Победитель аукциона ООО "Кировэнергосервис" | 100% |
| Техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Система теплоснабжения г.Киров". Котельная №1, по адресу: Калужская область, г.Киров, ул.Гагарина, д.29А | 6 041,28 | 4 210,51 | 1 830,77 | Победитель аукциона ООО "Кировэнергосервис" | 100% |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №2 (Калужская область, г.Киров, ул.К.Маркса): от ТК№24 до ТК №36 (90м) | 3 218,32 | 3 218,32 |  | Победитель аукциона ООО "Кировэнергосервис" | 100% |
|  | 21 565,85 | 18 307,45 | 3 258,39 |  | 100,00% |

Муниципальные контракты исполнены полностью.

Установленных Кировской районной администрацией в области регулирования тарифов требований к программам в области энергообеспечения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, обобщенные по видам деятельности указанных организаций, по состоянию на 01.10.2021г. нет

По состоянию на 01.10.2021г. энергосервисные договоры (контракты)  для муниципальных нужд не заключались.

Данных об объеме планируемой экономии энергетических ресурсов при исполнении таких договоров (контрактов) нет.

По состоянию на 01.10.2021г. были приняты следующие муниципальные нормативные акты об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности:

- постановление Главы Кировской районной администрации от 11.02.2021 №151 «О внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от 02.12.2019 №1315 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Киров» (размещено на официальном сайте Кировской районной администрации);

- постановление Главы Кировской районной администрации от 11.02.2021 №150 «О внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от 04.02.2019 №172 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район» (размещено на официальном сайте Кировской районной администрации);

Информация о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде по состоянию на 01.10.2021г:

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде не проводились.

| Д А Н Н Ы Е |
| --- |
| об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов |
| на территории Кировский муниципальный район за 9 месяцев 2021 года |
| Код муниципального образования по ОКТМО | Наименование ресурса | Ед. изм. | Объем производства | Объем потребления | Объем полезного отпуска |
| 29614000 | Тепловая энергия | Гкал | 66 303,04 | 59 360,238 | 59 360,238 |
|  | Электрическая энергия | кВт·ч | 47 172,908 | 40 194,571 | 40 194,571 |
|  | Жидкое топливо | т у.т. |  |  |  |
|  | Газ | м3 | 48 257 000 | 48 256 999 | 48 256 999 |
|  | Вода | м3 | 1 325 434 | 1 276 814 | 1 276 814 |
|  | Прочие | т у.т. |  |  |  |

| Д А Н Н Ы Е |
| --- |
| об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| объектов жилищного фонда Кировский муниципальный район за 1 полугодие 2021 года |
| Код муниципа льного образования по ОКТМО | Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Количество приборов учета, введенных в эксплуатацию |
| 29614000 | Число многоквартирных домов - всего из них оснащено коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: | 393 | 393 | 446 |
|  | холодной воды | 277 | 20 | 20 |
|  | горячей воды | 32 | 6 | 6 |
|  | отопления | 61 | 27 | 27 |
|  | электрической энергии | 393 | 393 | 393 |
|  | газа |  |  |  |
|  | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) - всего из них оснащено индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: | 9227 | 9277 | 17355 |
|  | холодной воды | 3233 | 1848 | 1848 |
|  | горячей воды |  |  |  |
|  | отопления |  |  |  |
|  | электрической энергии | 9227 | 9227 | 9227 |
|  | газа | 6649 | 6329 | 6329 |

| Количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической эффективности, |
| --- |
| средние показатели энергетической эффективности вводимых в эксплуатацию зданий, строений и сооружений, данные о выполнении требований |
| об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов, количество многоквартирных домов, |
| вводимых в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта, относимых к разным классам |
| Кировский муниципальный район за 9 месяцев 2021 год |
| Код муниципального образования по ОКТМО | Количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию, - всего | В том числе | Количество жилых домов в муниципальном образовании | Количество жилых домов с выполненными требованиями об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном образовании | Количество многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта, относимых к разным классам |
|  |  | количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической эффективности | количество зданий, строений и сооружений с показателями энергетической эффективности, соответствующими базовым показателям (нормируемым удельным расходам энергии) | количество зданий, строений и сооружений с удельными расходами энергии ниже базового уровня |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |
| 29614000 | 27 | 26 |  |  | 9588 | 9588 |  |  |  |  |  |  |  |