Информация об энергосбережении и повышении энергетической

эффективности в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район»                        за 1 полугодие 2023г.

Предоставляю информацию о реализации программы за 1 полугодие 2023г.:

| Наименование муниципального образования | Вид работ и адрес (место) проведения работ, а также указать протяженность в 2-х трубном исчислении - для линейных объектов | Сметная стоимость (начальная цена контракта), (руб). | Стоимость работ по контракту, (руб). | Сумма экономии, (руб). | Проведение конкурсных процедур (на какой стадии) | №, дата заключения контракта | Дата начала проведения работ | % выполнения работ | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение "Город Киров" | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №3 (Калужская область, г. Киров, ул.Жмакина) 283 п.м | 7 397 570,40 | 6 023 110,65 | 1 374 459,75 | процедура завершена Протокол подведения итогов электронного аукциона от 22.12.2023 | № 01373000 31922000207 от 09.01.2023 ООО "Техносервис" г.Киров | 15.05.2023г. | 70% | 31.07.2023г. |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Система теплоснабжения г. Киров». Котельная №3, по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Жмакина 5а | 13 419 637,03 | 13 419 637,03 | 0,00 | процедура завершена Протокол подведения итогов электронного аукциона от 07.12.2023 | № 01373000 31922000197 от 19.12.2023 ООО "ПромТехЭнрго" г.Брянск | 15.05.2023г. | 45% | 31.07.2023г. |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №2 (г.Киров, ул.К.Маркса) 10 п.м, диаметр 325 | 1 287 184,33 | 1 280 748,41 | 6 435,92 | процедура завершена Протокол подведения итогов электронного аукциона от 13.03.2023 | № 01373000 31923000021 от 24.03.2023 ООО "Техносервис" г.Киров | 15.06.2023 | 10% | 17.07.2023 |
| ИТОГО: |  | 20 817 207,43 | 19 442 747,68 | 1 374 459,75 |  |  |  | 58% |  |

Установленных Кировской районной администрацией в области регулирования тарифов требований к программам в области энергообеспечения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, обобщенные по видам деятельности указанных организаций, по состоянию на 01.07.2023г. нет

По состоянию на 01.07.2023г. энергосервисные договоры (контракты)  для муниципальных нужд не заключались.

Данных об объеме планируемой экономии энергетических ресурсов при исполнении таких договоров (контрактов) нет.

По состоянию на 01.07.2023г. были приняты следующие муниципальные нормативные акты об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности:

- Постановление Кировской районной администрации от 23.01.2023 №85 «О внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от 02.12.2019 №1315 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Киров»;

- Постановление Кировской районной администрации от 06.02.2023 №161 «О внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от 04.02.2019 №172 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район».

Информация о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде по состоянию на 01.07.2023г:

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде не проводились.

| Д А Н Н Ы Е |
| --- |
| об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов |
| на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» за 2 квартал 2023 год |
| Код муниципального образования по ОКТМО | Наименование ресурса | Ед. изм. | Объем производства | Объем потребления на собственные нужды | Объем полезного отпуска |
| 29614000 | Тепловая энергия | Гкал | 14 636,3 |  | 11 276,639 |
|  | Электрическая энергия | кВт·ч | 13 543 037 |  | 12 026 819 |
|  | Жидкое топливо | т у.т. |  |  |  |
|  | Газ | м3 | 5 573 000 |  | 5 573 000 |
|  | Вода | м3 | 397 167,475 |  | 386 087,475 |
|  | Прочие | т у.т. |  |  |  |

| Д А Н Н Ы Е |
| --- |
| об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| объектов жилищного фонда Кировский муниципальный район за 1 полугодие 2023 год |
| Код муниципа льного образования по ОКТМО | Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Количество приборов учета, введенных в эксплуатацию |
| 29614000 | Число многоквартирных домов - всего из них оснащено коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: | 393 | 393 | 446 |
|  | холодной воды | 277 | 20 | 20 |
|  | горячей воды | 30 | 6 | 6 |
|  | отопления | 60 | 27 | 27 |
|  | электрической энергии | 393 | 393 | 393 |
|  | газа |  |  |  |
|  | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) - всего из них оснащено индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: | 9227 | 9227 | 17581 |
|  | холодной воды | 3250 | 1911 | 1911 |
|  | горячей воды |  |  |  |
|  | отопления |  |  |  |
|  | электрической энергии | 9227 | 9227 | 9227 |
|  | газа | 6724 | 6443 | 6443 |

| Количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической эффективности, |
| --- |
| средние показатели энергетической эффективности вводимых в эксплуатацию зданий, строений и сооружений, данные о выполнении требований |
| об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов, количество многоквартирных домов, |
| вводимых в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта, относимых к разным классам |
| Кировский муниципальный район за 1 полугодие 2023 года |
| Код муниципального образования по ОКТМО | Количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию, - всего | В том числе | Количество жилых домов в муниципальном образовании | Количество жилых домов с выполненными требованиями об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном образовании | Количество многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта, относимых к разным классам |
|  |  | количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической эффективности | количество зданий, строений и сооружений с показателями энергетической эффективности, соответствующими базовым показателям (нормируемым удельным расходам энергии) | количество зданий, строений и сооружений с удельными расходами энергии ниже базового уровня |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |
| 29614000 | 19 | 18 |  |  | 9620 | 9620 |  |  |  |  |  |  |  |