Отчет по отделу капитального строительства за 2023 год

1.  Сдача объектов

1.1. Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции гидротехнического сооружения в д.Чужбиновка Кировского района Калужской области. Сооружение введено  в эксплуатацию.

1.2. Введен в эксплуатацию газопровод в д. Покров. Протяженность газовых сетей составила 6046,65 м. Благодаря пуску газа и программе социальной догазификации более 170 семей получи возможность подключить газ, более 50 заявок было подано в газораспределительную организацию.

2. Предпроектные работы и проектирование

2.1. Проведены предпроектные работы по объекту «Строительство очистных сооружений в д. Верхняя Песочня в Кировском районе Калужской области», составлено техническое задание на проектирование объекта.

В 2024 году запланированы работы по разработке проектной документации и прохождение государственной экспертизы.

2.2. Проводятся работы по предпроектному обследованию водозаборного узла по ул. Гоголя. Производительность водозабора составляет 1600м3/сутки. На 2024 год запланирована разработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы.

2.3. Совместная работа с проектными организациями по подготовке сметной документации по объектам:

- Кировская детская школа искусств №2;

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7».

3. Газификация района

3.1. Подготовка информации для проектирования следующих объектов:

- Газопровод межпоселковый к п.Малиновский Кировского района Калужской области;

- Уличные газопроводы п.Малиновский;

- Газопровод межпоселковый к дер.Бакеевка Кировского района Калужской области;

- Уличные газопроводы дер. Бакеевка;

- Газопровод межпоселковый к дер. Дурино;

- Газопровод межпоселковый к дер. Малые Зимницы Кировского района – дер.Рассвет – дер.Ряполово Думинического района Калужской области;

- Сеть газораспределения дер.Малые Зимницы Кировского района;

- Газопровод межпоселковый к дер.Неполоть Кировского района Калужской области.

3.2. Были проведены выездные проверки совместно с представителями газораспределительной организации и участковыми уполномоченными полиции по адресам многоквартирных домов, относящимся к «группе риска», цель которых была выявление аварийных ситуации и быстрого реагирования. По результатам проверки была выявлена 1 аварийная ситуация и вовремя устранена.

3.3. Социальная догазификация:

3.3.1. На протяжении года проводились заседания муниципального штаба по социальной догазификации в Кировском районе, для решения вопросов  связанных с догазификацией в районе.

3.3.2. Проводилась работа по информированию граждан о порядке догазификации, о возможности заключать комплексные договора на догазификацию, о получении единовременной социальной выплаты на догазификацию для отдельных категорий граждан.

3.3.3. В 2023 году  к газовым сетям  подключено более 150 домовладений, из них 13 человек, относящихся к льготным категориям, получили денежную компенсацию в размере до 100 000 рублей.

4.  Строительство

4.1. Начаты работы по реконструкции водозаборного узла по ул. Роза Люксембург.

После проведения работ качество питьевой воды улучшится у 3500 потребителей, среди которых жилые дома, школа, детсад и больница.

5. Капитальный ремонт

5.1. Проведены работы по капитальному ремонту Дома культуры в деревне Якимово Кировского района. Отремонтировали кровлю, помещения, инженерные системы, произвели замену окон и дверей.

6.  Социальная догазификация

6.1. На протяжении года проводились заседания муниципального штаба по социальной догазификации в Кировском районе, для решения вопросов  связанных с догазификацией в районе.

6.2. Проводилась работа по информированию граждан о порядке догазификации, о возможности заключать комплексные договора на догазификацию, о получении единовременной социальной выплаты на догазификацию для отдельных категорий граждан.

6.3. Были проведены выездные проверки совместно с представителями газораспределительной организации и участковыми уполномоченными полиции по адресам многоквартирных домов, относящимся к «группе риска», цель которых была выявление аварийных ситуации и быстрого реагирования. По результатам проверки была выявлена 1 аварийная ситуация и вовремя устранена.

6.4. В 2023 году  к газовым сетям  подключено более 150 домовладений, из них 13 человек, относящихся к льготным категориям, получили денежную компенсацию в размере до 100 000 рублей.

7.  Межведомственная комиссия

7.1. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» от 28.01.2006 создана Межведомственная комиссия, назначенная распоряжением Главы Кировской районной администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район» №1714  от 09.11.2015.

Было рассмотрено 9 заявлений, поступивших от граждан города и района. В результате работы комиссии 2 многоквартирных дома было признано аварийными и подлежащими сносу.

8. Межведомственные запросы

8.1. Осуществлялась совместная работа с пенсионным фондом по подготовке сведений о состоянии жилого фонда, приобретаемого за счет средств материнского капитала.

8.2. Подготовка информации на постоянной основе для  министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и министерства труда и социальной защиты Калужской области.