**Отчет по отделу капитального строительства за 2021год.**

1. **Проектные работы:**
2. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий МР «Город Киров и Кировский район» разработана проектная документация для СП «Село Бережки» по направлениям:

- Водоснабжение и водоотведение в с.Бережки;

 - Газоснабжение д. Бакеевка.

 Документация проходит государственную экспертизу.

1. Разработана проектная документация по газификации д. Покров. Протяженность сетей газопровода высокого и низкого давления составит 5912 км. Сроки строительства согласно проектной документации составят 2, 4 месяца. В результате выполнения вышеуказанных работ «голубое топливо» получат более 170 домовладений. Строительство газопровода в д. Покров запланировано на 2022 год.
2. Разработана проектная документация на реконструкцию водозаборного узла, расположенного по ул. Р.Люксембург. Проектом предусмотрено строительство блока водоподготовки, резервуара чистой воды и насосной станции производительностью 1800м³ в сутки. Выполненные мероприятия приведут к улучшению качества подаваемой потребителям питьевой воды и условий эксплуатации комплекса, гарантированной подачи воды в случае необходимости тушения пожара в населенном пункте. Срок выполнения работ составляет 8 месяцев, реконструкция объекта запланирована на 2023 год.
3. **Запланированное строительство.**
4. На 2022 год запланировано строительство нового историко-краеведческого музея. Новое здание планируется построить на месте демонтажа старого музея. Построенное здание историко - краеведческого будет отвечать всем требованиям по противопожарной и экологической безопасности, а так же соответствовать всем современным требованиям в применении отделочных материалов.

Продолжительность строительства составит 9 месяцев. Здание предназначено для проведения экскурсий и лучшего ознакомления жителей города и близлежащих населенных пунктов с историей края. Общая площадь здания музея будет составлять 707 м². Стоимость строительства 108 млн. рублей.

1. В 2020 году разработана проектная документация по капитальному ремонту гидротехнического сооружения (ГТС) в д. Чужбиновка. Площадь застройки составляет 447 м ². Ремонтные работы запланированы на 2022год. Продолжительность капитального ремонта составит 11 месяцев. Выполнение ремонтных работ позволит привести сооружение в нормативное состояние, соответствующее регламентам по безопасной эксплуатации.
2. **Межведомственная комиссия**

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» от 28.01.2006 создана Межведомственная комиссия, назначенная распоряжением Главы Кировской районной администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район» №1714 от 09.11.2015. В 2021 году было рассмотрено 9 заявлений, поступивших от граждан города и района. Обследовано 9 жилых помещений.